# BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (TASK LIST)

Chuyên án: Security Profile 360

Căn cứ: Hồ sơ chuyên án (PRD) ngày 06/01/2026

## GIAI ĐOẠN 1: XÂY DỰNG CỐT LÕI (CORE & UI)

### 📌 Nhiệm vụ 1: Thiết lập căn cứ (Project Setup & Database)

- [ ] Mô tả: Khởi tạo dự án Python, cài đặt thư viện cần thiết (Streamlit, Pandas, SQLite).

- [ ] Yêu cầu kỹ thuật:

  - Tạo file requirements.txt.

  - Viết script database.py để tạo các bảng: doi_tuong, lien_he, tai_chinh, phuong_tien, ho_so_dac_thu đúng theo Schema trong PRD.

- [ ] Nghiệm thu: Chạy script tạo được file security_profile.db chuẩn cấu trúc.

### 📌 Nhiệm vụ 2: Dựng khung giao diện (UI Framework)

- [ ] Mô tả: Thiết lập layout Streamlit và áp dụng CSS phong cách "Kính mờ" (Glassmorphism).

- [ ] Yêu cầu kỹ thuật:

  - Sidebar điều hướng (Dashboard, Nhập liệu, Tra cứu).

  - File style.css tùy chỉnh: Background, container trong suốt, font chữ to rõ.

- [ ] Nghiệm thu: Giao diện lên hình đẹp, hiện đại, không bị vỡ bố cục.

### 📌 Nhiệm vụ 3: Quản lý đối tượng (Basic CRUD)

- [ ] Mô tả: Xây dựng Form nhập liệu cho thông tin cơ bản (Tầng 1).

- [ ] Yêu cầu kỹ thuật:

  - Form thêm mới: Họ tên, CCCD (Check trùng), Ngày sinh, Địa chỉ (Dropdown huyện/xã).

  - Hiển thị danh sách đối tượng dạng bảng đơn giản để kiểm tra.

- [ ] Nghiệm thu: Thêm được một người mới vào DB, dữ liệu lưu chính xác.

## GIAI ĐOẠN 2: MỞ RỘNG NGHIỆP VỤ (ADVANCED FEATURES)

### 📌 Nhiệm vụ 4: Hồ sơ vệ tinh & Đặc thù (Complex Forms)

- [ ] Mô tả: Hoàn thiện nhập liệu cho Tầng 2 (Liên hệ, Tài sản) và Tầng 3 (Yếu tố nước ngoài).

- [ ] Yêu cầu kỹ thuật:

  - Giao diện Tabs trong trang chi tiết.

  - Logic xử lý JSON/Text cho bảng ho_so_dac_thu tùy theo loại hình (Kết hôn NN, Làm việc NN...).

- [ ] Nghiệm thu: Nhập được một đối tượng có vợ là người nước ngoài và có 2 số điện thoại.

### 📌 Nhiệm vụ 5: Tiếp vận quy mô lớn (Bulk Import)

- [ ] Mô tả: Chức năng nhập liệu từ Excel.

- [ ] Yêu cầu kỹ thuật:

  - Nút tải file mẫu .xlsx.

  - Upload file -> Đọc bằng Pandas -> Validate dữ liệu (trùng CCCD) -> Preview -> Lưu vào DB.

- [ ] Nghiệm thu: Upload file Excel 50 dòng, hệ thống nhận diện và lưu thành công.

## GIAI ĐOẠN 3: TÁC CHIẾN & BÁO CÁO (INTELLIGENCE)

### 📌 Nhiệm vụ 6: Rà soát tiêu chuẩn chính trị (Fuzzy Search)

- [ ] Mô tả: Công cụ rà soát danh sách nhân sự.

- [ ] Yêu cầu kỹ thuật:

  - Input: Textbox dán danh sách tên.

  - Logic: Sử dụng thuật toán Fuzzy (TheFuzz/RapidFuzz) để so sánh độ trùng khớp.

  - Output: Bảng kết quả cảnh báo các đối tượng nghi vấn (>80% giống).

- [ ] Nghiệm thu: Nhập "Nguyen Van An", hệ thống cảnh báo trùng với hồ sơ "Nguyễn Văn Ân".

### 📌 Nhiệm vụ 7: Dashboard chỉ huy & Xuất báo cáo

- [ ] Mô tả: Màn hình tổng quan và xuất dữ liệu.

- [ ] Yêu cầu kỹ thuật:

  - Biểu đồ thống kê (Chart) số lượng theo diện quản lý.

  - Nút xuất file Excel/PDF hồ sơ chi tiết.

- [ ] Nghiệm thu: Nhìn Dashboard thấy rõ tình hình, xuất được file báo cáo đẹp.

⚠️ Lưu ý của Trợ lý Vibe Coding:

Chúng ta sẽ thực hiện tuần tự từ Nhiệm vụ 1. Xong cái nào, "tích" cái đó, không nhảy cóc.